### 华中农业大学学士学位论文中期进展情况检查表

2026 年 3 月 22 日

| 题 目 | 基于豆瓣电影知识图谱的电影推荐系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 郭远信 | 学 号 | 2022317220303 | 专业班级 | 计算机科学与技术2201班 |
| 指导教师 | 李芳芳 | 工 号 | 105041997053 | 职 称 | 副教授 |
| 主要研究内容及进展 | 1. 完成豆瓣电影与影人数据采集，构建了带并发控制、重试、锁管理和断点续爬能力的采集流程。 2. 完成数据清洗、缺失值统计与质量分析，形成可支撑图谱构建的数据基础。 3. 完成知识图谱 Schema 设计与 MySQL 到 Neo4j 的 ETL，构建电影、影人、类型及扩展属性节点关系。 4. 完成 FastAPI 后端与 Vue3 前端主链路，已支持检索、详情、图谱可视化、统计、登录和用户行为管理。 5. 完成 4 类推荐算法与离线评估，已形成对比实验报告，可支撑论文中期展示。 |  |  |  |  |
| 尚须完成的任务 | 1. 继续优化推荐解释质量与部分算法效果。 2. 完成系统级联调、异常场景测试和演示细节打磨。 3. 补充论文正文中的实验分析、系统设计和结果讨论部分。 4. 整理答辩材料，完善截图、流程图和关键实验表格。 |  |  |  |  |
| 存在的主要问题及解决措施 | 1. 豆瓣页面结构变化和反爬导致采集不稳定；通过代理切换、任务锁、失败重试和监控脚本提升稳定性。 2. 原始数据缺失和字段不一致影响图谱质量；通过清洗规则、质量报告和补采机制控制数据质量。 3. 双库协同与推荐计算链路复杂；通过分层接口、缓存和候选裁剪降低复杂度与响应时间。 4. 推荐实验与论文撰写并行推进压力较大；通过阶段化收口，优先完成核心系统与关键实验，再补充论文整理。 |  |  |  |  |
| 指导教师 审查意见 |  |  |  |  |  |