### 华中农业大学学士学位论文中期进展情况检查表

2026 年 3 月 17 日

| 题 目 | 基于知识图谱的电影推荐系统的研究和实现 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 郭远信 | 学 号 | 2022317220303 | 专业班级 | 计科2201班 |
| 指导教师 | 李芳芳 | 工 号 | 105041997053 | 职 称 | 副教授 |
| 主要研究内容及进展 | 1. 已完成豆瓣电影数据采集、清洗及 MySQL/Neo4j 入库，初步构建电影、影人、类型等实体关系组成的电影知识图谱。 2. 已完成基于 FastAPI 的后端系统开发，实现电影检索、图谱查询、用户认证、评分偏好、推荐解释等 57 个接口。 3. 已完成基于 Vue3 的前端页面开发，覆盖推荐、搜索、电影详情、影人详情、图谱探索、统计分析、登录注册和个人中心等功能页面。 4. 已实现 content、item_cf、kg_path、kg_embed、cfkg 共 5 种推荐算法，形成基线方法与知识图谱方法并行的实验框架。 5. 已建立 sampled leave-one-out 离线评测流程；当前公开豆瓣用户测试集中，item_cf 的 HR@10 为 0.8083，kg_embed 在知识图谱方法中表现较优，系统主体功能和实验框架已基本完成。 |  |  |  |  |
| 尚须完成的任务 | 1. 继续优化 CFKG 融合策略、知识图谱关系扩展和推荐解释逻辑，提高知识图谱主链路的推荐效果。 2. 完善冷启动处理、用户画像联动、前后端联调及必要测试，提升系统稳定性和可用性。 3. 完成论文中系统设计、算法原理、实验结果分析、总结展望及答辩材料整理。 |  |  |  |  |
| 存在的主要问题及解决措施 | 1. 当前 CFKG 主链路的离线效果仍低于 item_cf，后续将继续调整召回规模、分支权重与融合策略，并补充消融实验。 2. 部分接口依赖图谱缓存与数据库查询，响应效率和稳定性仍需进一步优化，后续将通过缓存预热、索引检查、压测和异常处理改善。 3. 前端自动化测试和论文图表整理仍不充分，后续将补充测试用例并完善实验材料。 |  |  |  |  |
| 指导教师 审查意见 |  |  |  |  |  |